附件2

2021年桂林电子科技大学专项债券项目绩效自评公开表

填报单位：桂林电子科技大学

| 序号 | 项目名称 | 2021年获得专项债券资金（万元） | 截至2021年末已支出金额（万元） | 截至2021年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 | 10500 | 9547.32 | 1#2#3#楼正在进行竣工结算财政投资评审；新建电力工程一期正在进行施工，新建电力工程二期正在进行可行性研究和初步设计；33#楼、36#楼、37#楼、41#楼研究生公寓工程量清单已经编制完成 | 90.1 |
| 2 | 桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、教工活动中心、FW10食堂项目 | 9500 | 7953.63 | 电子信息实验楼、国家重点实验室大楼、教学实验楼正在进行竣工结算财政投资评审，结算报告已经上级主管部门；教工活动中心、食堂项目未启动建设 | 97 |

附件3

2022年桂林电子科技大学2021年专项债券

项目绩效自评公开情况表

填报单位：桂林电子科技大学

| 序号 | 项目名称 | 公开网址 | 公开日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 | https://www.guet.edu.cn/pubinfo/ | 2022年6月30日 |  |
| 2 | 桂林电子科技大学花江校区JX12电子信息实验楼、JX31国家重点实验室大楼、JX07、JX08教学实验楼、教工活动中心、FW10食堂项目 | https://www.guet.edu.cn/pubinfo/ | 2022年6月30日 |  |